## Slide 1
기간 | 목표
1주 | 요구분석 및 작업계획 수립
 | 얼굴인식 알고리즘 서치 및 테스트
 | 스프링 부트 개발 환경설정
2주 | 자료 수집 및 전처리
 | 스프링 부트 샘플 개발
3주 | 자료 수집 및 전처리
 | 웹소켓 샘플 개발
4주 | 알고리즘 성능테스트 및 비교분석
 | 웹RTC 샘플 개발
5주 | 서비스 개발 : 근무영상을 통해서 실제 작업 시간 계산
6주 | 서비스 시현 및 평가
주제 : 얼굴인식을 통해 출/퇴근 및 근무시간 계산
기간 | 목표
1주 | 요구분석 및 작업계획 수립
 | 한컴 문서 필더, nori 형태소 분석, elasticsearch 설치 및 테스트
 | 스프링 부트 개발 환경설정
2주 | 문서 자료 수집 및 텍스트 추출
 | 스프링 부트 샘플 개발
3주 | 형태소 분석을 통해 단어 추출 및 인덱스 트리 생성
 | 웹소켓 샘플 개발
4주 | 주기적 문서 수집 및 인덱스 생성 배치 개발
 | 웹RTC 샘플 개발
5주 | 서비스 개발 : 문서 본문 키워드 검색
6주 | 서비스 시현 및 평가
주제 : 문서 본문 검색 서비스 개발